KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SPRINT – DỰ ÁN ỨNG DỤNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN

1. Sprint Planning

Sprint Planning nhằm xác định Sprint Goal và lựa chọn các hạng mục trong Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

1.1. Chuẩn bị

- Product Owner chuẩn bị Product Backlog đã được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.
- Team kiểm tra năng lực và tốc độ (velocity) Sprint trước.
- Scrum Master chuẩn bị phòng họp, bảng kế hoạch, công cụ hỗ trợ (Jira, Trello...).

1.2. Quy trình Sprint Planning

1. PO giới thiệu mục tiêu kinh doanh và các User Story quan trọng.
2. Dev Team ước lượng (Story Points), thảo luận yêu cầu và phân tích rủi ro.
3. Chọn các User Story phù hợp với năng lực team để đưa vào Sprint Backlog.
4. Chia nhỏ các User Story thành các Task kỹ thuật.
5. Xác định Sprint Goal: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán thẻ nội địa”.

1.3. Sprint Backlog (Ví dụ)

| User Story | Task | Ước lượng (SP) |
| --- | --- | --- |
| US01 – Xem giỏ hàng | Tạo API lấy danh sách giỏ hàng | 3 |
| US02 – Cập nhật số lượng sản phẩm | Xử lý sự kiện UI + API Update | 5 |
| US03 – Thanh toán | Tích hợp cổng thanh toán | 8 |

2. Daily Scrum

Mục tiêu: Đồng bộ tiến độ, nhận diện trở ngại, đảm bảo team đi đúng hướng.

Cách tổ chức

- Thời lượng: 15 phút mỗi ngày.
- Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:
  1. Hôm qua tôi đã làm gì?
  2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?
  3. Tôi đang gặp trở ngại gì?
- Scrum Master ghi nhận impediments và hỗ trợ team xử lý ngay sau buổi họp.

3. Sprint Review

Mục tiêu: Trình bày Increment (sản phẩm hoàn chỉnh) cho PO và Stakeholder.

Cách tổ chức

- Team demo trực tiếp tính năng: giỏ hàng, cập nhật số lượng, thanh toán.
- PO đánh giá mức độ hoàn thành dựa trên Definition of Done.
- Stakeholder phản hồi và đề xuất cải tiến.
- PO cập nhật Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

4. Sprint Retrospective

Mục tiêu: Rút kinh nghiệm và cải thiện cách làm việc trong Sprint sau.

Cách tổ chức

- Scrum Master điều phối, tạo không khí cởi mở.
- Team đánh giá theo mô hình: “What went well – What didn’t go well – Action Items”.
- Thống nhất các cải tiến phải áp dụng ngay Sprint tiếp theo.

Ví dụ kết quả Retrospective

- Tốt: Trao đổi nhanh chóng, hoàn thành 90% nhiệm vụ.
- Chưa tốt: Tích hợp thanh toán chậm do thiếu tài liệu.
- Hành động: PO cung cấp tài liệu sớm hơn + Dev Team phân chia task rõ hơn.