BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

1. Thành phần tham gia

Backend Dev 1

Backend Dev 2

Backend Dev

Scrum Master (người điều phối)

2. Nội dung cuộc họp Daily Scrum

Backend Dev 1

Hôm qua tôi đã làm gì?

Hoàn thành chức năng xử lý giao diện tìm kiếm phim và kết nối với backend.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Tích hợp giao diện tìm kiếm với API và cơ sở dữ liệu.

Kiểm thử chức năng để đảm bảo kết quả trả về chính xác.

Có trở ngại nào không?

Không có trở ngại.

Backend Dev 2

Hôm qua tôi đã làm gì?

Hoàn thành chức năng lọc phim theo thể loại và năm phát hành.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Kiểm thử hiệu năng tính năng tìm kiếm + lọc phim.

Tối ưu truy vấn database nếu cần.

Có trở ngại nào không?

Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định, đôi lúc mất 3–5 giây mới trả về kết quả

Backend Dev 3

Hôm qua tôi đã làm gì?

Tích hợp quy trình thanh toán qua API vào backend.

Gửi thử yêu cầu thanh toán test.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Kiểm tra lỗi kết nối API thanh toán.

Làm việc với đội API để xác minh lỗi từ phía server hay kiểm soát truy cập.

Có trở ngại nào không?

Lỗi kết nối API thanh toán (request trả về mã lỗi 500 hoặc timeout).

3. Các trở ngại & Giải pháp

Trở ngại 1:

Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định.
Giải pháp:

Tối ưu lại câu truy vấn SQL.

Rà soát index trên các bảng phim và lịch chiếu.

Làm việc với nhóm Database để kiểm tra hiệu năng server và kế hoạch caching.

Trở ngại 2:

Lỗi kết nối API thanh toán.
Giải pháp:

Làm việc trực tiếp với nhóm phụ trách API để kiểm tra log server.

Kiểm tra lại headers, xác thực token và cấu hình endpoint.

Thử nghiệm lại bằng môi trường staging để xác định rõ nguồn lỗi

4. Điều chỉnh tiến độ và kế hoạc

Scrum Master yêu cầu nhóm ưu tiên xử lý các block quan trọng trước khi tiếp tục công việc còn lại.

Backend Dev 2 và Backend Dev 3 phối hợp với các bộ phận liên quan (Database team và API team) ngay trong ngày để không ảnh hưởng tiến độ Sprint.

Sprint backlog có thể điều chỉnh nhẹ, nhưng không ảnh hưởng mục tiêu Sprint.

Các vấn đề sâu hơn sẽ được phân tích trong Sprint Retrospective.