Câu 1

User Story

Là người mua sắm trực tuyến, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể xem xét và mua chúng sau.”Role (Vai trò):

Online Shopper (Người mua hàng)

Goal (Mục tiêu):

Add products to the cart (Thêm sản phẩm vào giỏ hàng)

Benefit (Lợi ích):

Review selected items and purchase them conveniently later (Xem lại và thanh toán dễ dàng hơn)

Câu 2

1. User Story: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

“Là một người mua hàng trực tuyến, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể xem lại và mua chúng sau.”

Role (Vai trò):

Người mua hàng trực tuyến

Goal (Mục tiêu):

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Benefit (Lợi ích):

Giúp người dùng xem lại các sản phẩm đã chọn và thanh toán một cách tiện lợi

2. User Story: Thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử

“Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử để tôi có thể hoàn tất việc mua hàng một cách nhanh chóng và an toàn.”

Role (Vai trò):

Khách hàng

Goal (Mục tiêu):

Thanh toán đơn hàng qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử

Benefit (Lợi ích):

Giúp người dùng hoàn tất việc mua hàng nhanh hơn và đảm bảo an toàn khi thanh toán

Câu 3

Product Backlog – Ứng dụng Quản lý Công việc

1. PBI: Tạo công việc mới

Mô tả: Người dùng có thể tạo một công việc mới, nhập tiêu đề, mô tả và ngày hết hạn.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 3

2. PBI: Chỉnh sửa công việc

Mô tả: Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung công việc như tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn hoặc mức độ ưu tiên.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 3

3.PBI: Đánh dấu công việc hoàn thành

Mô tả: Người dùng có thể đánh dấu một công việc là đã hoàn thành và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái tương ứng.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 2

4.PBI: Xóa công việc

Mô tả: Người dùng có thể xóa một công việc khỏi danh sách khi không còn cần thiết.
Ưu tiên: Should have (Nên có)
Story Points: 2

5.PBI: Lọc và sắp xếp công việc

Mô tả: Người dùng có thể lọc công việc theo ngày hết hạn, trạng thái hoặc mức độ ưu tiên; có thể sắp xếp theo thời gian hoặc mức ưu tiên.
Ưu tiên: Could have (Có thể có)
Story Points: 5

Câu 4

Product Backlog – Ứng dụng Đặt Vé Sự Kiện

1.PBI: Tìm kiếm sự kiện

Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo tên, loại sự kiện, địa điểm hoặc thời gian tổ chức.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 3

2.PBI: Xem chi tiết sự kiện

Mô tả: Người dùng có thể xem mô tả chi tiết sự kiện, bao gồm thời gian, địa điểm, giá vé, mô tả chương trình, số lượng vé còn lại.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 3

3.PBI: Chọn vé và thêm vào giỏ hàng

Mô tả: Người dùng có thể chọn loại vé, số lượng vé và thêm vào giỏ hàng để chuẩn bị đặt vé.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 5

4.PBI: Thanh toán và đặt vé

Mô tả: Người dùng có thể thanh toán vé thông qua các phương thức như thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc chuyển khoản online. Hệ thống tạo mã vé sau khi thanh toán thành công.
Ưu tiên: Must have (Phải có)
Story Points: 8

5. PBI: Quản lý vé đã mua

Mô tả: Người dùng có thể xem lại danh sách vé đã mua, xem mã QR hoặc mã đặt vé, tải vé hoặc hủy vé nếu được phép.
Ưu tiên: Should have (Nên có)
Story Points: 5

Câu 5

Acceptance Criteria — Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

3. AC1: Thêm sản phẩm thành công

Given khách hàng đang xem trang chi tiết của một sản phẩm
When khách hàng nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”
Then sản phẩm được thêm vào giỏ hàng và hệ thống hiển thị thông báo “Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng”

3. AC2: Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Given khách hàng đã thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ
When khách hàng mở biểu tượng giỏ hàng
Then số lượng sản phẩm trong giỏ phải được hiển thị chính xác

3. AC3: Ngăn người dùng thêm số lượng vượt quá tồn kho

Given sản phẩm chỉ còn một số lượng giới hạn trong kho
When khách hàng cố gắng thêm số lượng lớn hơn số tồn kho
Then hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi thích hợp và không cho phép thêm vượt số lượng có sẵn

Câu 6

Phân loại MoSCoW cho Product Backlog – Ứng dụng Quản lý Công việc

1. Must Have (Phải có)

Các tính năng cốt lõi, không thể thiếu để ứng dụng hoạt động đúng chức năng.

PBI 1: Tạo công việc mới

Mô tả: Người dùng tạo công việc với tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn.

Lý do: Đây là chức năng trung tâm của ứng dụng.

PBI 2: Chỉnh sửa công việc

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa nội dung công việc.

Lý do: Cần thiết để cập nhật thông tin công việc sau khi tạo.

2. Should Have (Nên có)

Tính năng quan trọng nhưng có thể thực hiện sau Must Have.

PBI 3: Đánh dấu công việc hoàn thành

Mô tả: Người dùng thay đổi trạng thái công việc sang “Hoàn thành”.

Lý do: Giúp theo dõi tiến độ, nhưng ứng dụng vẫn hoạt động nếu chưa có.

3. Could Have (Có thể có)

Tính năng tăng trải nghiệm nhưng không ảnh hưởng hoạt động chính.

PBI 4: Lọc và sắp xếp công việc

Mô tả: Lọc theo ngày, mức ưu tiên; sắp xếp theo độ quan trọng.

Lý do: cải thiện tiện lợi nhưng không bắt buộc.

4. Won’t Have (Không cần có trong Sprint hiện tại)

Tính năng không quan trọng lúc đầu, có thể để sau.

PBI 5: Xóa công việc

Mô tả: Người dùng xóa công việc khỏi danh sách.

Lý do: Có thể trì hoãn vì chưa ảnh hưởng đến việc theo dõi công việc (người dùng vẫn có thể đánh dấu hoàn thành thay vì xóa).

Tóm tắt MoSCoW

| PBI | Tính năng | Ưu tiên MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo công việc mới | Must Have |
| 2 | Chỉnh sửa công việc | Must Have |
| 3 | Đánh dấu hoàn thành | Should Have |
| 4 | Lọc và sắp xếp | Could Have |
| 5 | Xóa công việc | Won’t Have |

Câu 7

User Story – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

“Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua nhiều món trong cùng một đơn.”

Acceptance Criteria (Gherkin Format)

AC1 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công

Given người dùng đang xem trang chi tiết của một sản phẩm

When người dùng nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng"

Then hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng

And hiển thị thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng”

AC2 – Hiển thị đúng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Given người dùng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng

When người dùng mở biểu tượng giỏ hàng trên giao diện

Then hệ thống phải hiển thị chính xác số lượng sản phẩm đang có trong giỏ

AC3 – Không cho phép thêm vượt quá số lượng tồn kho

Given sản phẩm đang xem chỉ còn số lượng giới hạn trong kho

When người dùng cố gắng thêm sản phẩm vượt quá số lượng cho phép

Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Không đủ số lượng trong kho”

And không cho phép thêm số lượng vượt mức

AC4 – Giỏ hàng lưu trạng thái sau khi thêm sản phẩm

Given người dùng đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng

When người dùng tải lại trang hoặc quay lại trang sản phẩm

Then giỏ hàng vẫn giữ nguyên số lượng sản phẩm đã thêm trước đó

Câu 8

Definition of Done (DoD) – Tính năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

1. Tất cả Acceptance Criteria được đáp ứng và kiểm thử thành công

Toàn bộ các tiêu chí Given – When – Then đều đã được QA kiểm thử và passed 100%.

2.Chức năng hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến

Kiểm thử thành công trên Chrome, Firefox, Edge (hoặc theo danh sách trình duyệt chuẩn của dự án).

3. Không có lỗi mức độ High hoặc Critical

Tất cả lỗi nghiêm trọng phải được sửa trước khi User Story được xem là hoàn thành.

4. Mã nguồn đã được review và tuân thủ coding convention

Code đã được đồng đội review và merge vào nhánh chính.

Không có cảnh báo nghiêm trọng từ hệ thống static code analysis (nếu có).

5. UI/UX đúng theo thiết kế

Giao diện thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thông báo, số lượng hiển thị đúng như bản thiết kế (Figma/UI mockup).

6. Unit Test đạt tối thiểu 80% coverage cho logic thêm giỏ hàng

Quan trọng để đảm bảo tính ổn định khi mở rộng sản phẩm.

7. Tài liệu được cập nhật

Đã ghi lại vào tài liệu API, tài liệu hướng dẫn hoặc mô tả kỹ thuật (nếu có).

8. Đã triển khai lên môi trường test/demo

QA có thể kiểm thử trực tiếp trên môi trường staging/test.

Câu 9

Phân loại lại theo MoSCoW + Giải thích thay đổi ưu tiên

Sau khi đánh giá lại nhu cầu người dùng và chức năng cốt lõi, dưới đây là phân loại mới theo MoSCoW.

1. Must Have (Phải có)

Những tính năng bắt buộc để người dùng có thể sử dụng ứng dụng theo đúng mục đích chính.

PBI 1: Tạo công việc mới

(Không thay đổi – Must Have)
📌 Lý do: Đây là chức năng trung tâm. Không có khả năng tạo công việc, ứng dụng không thể hoạt động như một trình quản lý công việc.

PBI 3: Đánh dấu công việc hoàn thành

(Thay đổi từ Should Have → Must Have)
 Lý do thay đổi:

Đây là hành động quan trọng nhất trong quản lý công việc: theo dõi tiến độ.

Người dùng cần biết công việc nào đã hoàn thành để tiếp tục xử lý công việc khác.

Tính năng này có giá trị cao và không thể thiếu trong phiên bản đầu.

Tại sao nâng cấp?
→ Đây là hành vi cốt lõi trong mọi ứng dụng quản lý tác vụ (To-do app), tương đương mức quan trọng như tạo công việc.

2. Should Have (Nên có)

Quan trọng nhưng có thể đưa vào Sprint sau.

PBI 2: Chỉnh sửa công việc

(Thay đổi từ Must Have → Should Have)
Lý do thay đổi:

Dù chỉnh sửa rất cần thiết, nhưng người dùng vẫn có thể sử dụng ứng dụng chỉ với thêm và đánh dấu hoàn thành.

Có thể tạm thay bằng việc xóa rồi tạo lại công việc (dù không tối ưu).

Không ảnh hưởng đến khả năng cốt lõi như theo dõi tiến độ.

Tại sao giảm ưu tiên?
→ Tính năng quan trọng nhưng không phải tối quan trọng khi khởi tạo MVP (Minimum Viable Product).

3. Could Have (Có thể có)

Cải thiện trải nghiệm nhưng không cần trong phiên bản đầu.

PBI 4: Lọc và sắp xếp công việc

(Giữ nguyên – Could Have)
 Lý do:

Đây là tính năng tăng trải nghiệm, giúp quản lý công việc tốt hơn.

Không ảnh hưởng đến khả năng tạo, xem, hoặc hoàn thành công việc.

Thường được bổ sung sau khi hệ thống cốt lõi đã ổn định

4. Won’t Have (Chưa cần trong Sprint này)

Có thể thực hiện sau hoặc không cần thiết ở giai đoạn đầu.

PBI 5: Xóa công việc

(Giữ nguyên – Won’t Have trong giai đoạn hiện tại)
Lý do:

Không ảnh hưởng quá lớn đến chức năng cốt lõi.

Người dùng có thể tạm đánh dấu “hoàn thành” thay cho việc xóa.

Có thể bổ sung trong phiên bản sau mà không phá vỡ trải nghiệm.

Câu 10

User Story 1 – Tạo công việc mới

User Story:
As a user, I want to create a new task so that I can track my work effectively.

Acceptance Criteria (Gherkin)

AC1 – Tạo công việc thành công

Given người dùng đang ở trang tạo công việc

When người dùng nhập tiêu đề, mô tả và ngày hết hạn

And nhấn nút "Tạo"

Then hệ thống lưu công việc và hiển thị thông báo "Công việc đã được tạo"

AC2 – Không tạo công việc khi thiếu thông tin bắt buộc

Given người dùng chưa nhập tiêu đề

When nhấn nút "Tạo"

Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tiêu đề là bắt buộc"

AC3 – Kiểm tra ngày hết hạn hợp lệ

Given người dùng nhập ngày hết hạn trước ngày hiện tại

When nhấn "Tạo"

Then hệ thống hiển thị lỗi "Ngày hết hạn không hợp lệ"

MoSCoW: Must Have
Lý do: Chức năng cốt lõi để sử dụng ứng dụng quản lý công việc.

User Story 2 – Chỉnh sửa công việc

User Story:
As a user, I want to edit an existing task so that I can update its details if something changes.

Acceptance Criteria (Gherkin)

AC1 – Chỉnh sửa tiêu đề và mô tả

Given công việc đã tồn tại

When người dùng chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả

And nhấn "Lưu"

Then hệ thống cập nhật thông tin công việc và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"

AC2 – Ngăn chỉnh sửa ngày hết hạn không hợp lệ

Given công việc có ngày hết hạn hiện tại

When người dùng nhập ngày hết hạn trước ngày hôm nay

Then hệ thống hiển thị lỗi "Ngày hết hạn không hợp lệ"

AC3 – Hủy chỉnh sửa

Given người dùng đang chỉnh sửa công việc

When nhấn "Hủy"

Then hệ thống không lưu thay đổi và trở về danh sách công việc

MoSCoW: Should Have
Lý do: Tính năng quan trọng nhưng người dùng vẫn có thể tạo công việc mới nếu chưa chỉnh sửa.

3. User Story 3 – Đánh dấu công việc hoàn thành

User Story:
As a user, I want to mark a task as complete so that I can easily see my progress.

Acceptance Criteria (Gherkin)

AC1 – Đánh dấu hoàn thành

Given công việc chưa hoàn thành

When người dùng nhấn "Hoàn thành"

Then hệ thống cập nhật trạng thái công việc là "Hoàn thành"

And hiển thị biểu tượng hoàn thành

AC2 – Hoàn tác hoàn thành

Given công việc đã đánh dấu hoàn thành

When người dùng nhấn "Hoàn tác"

Then trạng thái công việc trở về "Chưa hoàn thành"

AC3 – Thống kê số lượng công việc hoàn thành

Given danh sách công việc

When người dùng hoàn thành một công việc

Then hệ thống cập nhật số lượng công việc đã hoàn thành trên giao diện

MoSCoW: Must Have
Lý do: Theo dõi tiến độ là chức năng cốt lõi, không thể thiếu.

4. User Story 4 – Xóa công việc

User Story:
As a user, I want to delete a task so that I can remove tasks I no longer need.

Acceptance Criteria (Gherkin)

AC1 – Xóa công việc

Given công việc tồn tại

When người dùng nhấn "Xóa"

Then hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận

And nếu xác nhận, công việc bị xóa khỏi danh sách

AC2 – Hủy xóa

Given hộp thoại xác nhận xóa đang hiển thịWhen người dùng nhấn "Hủy"

Then công việc vẫn giữ nguyên

AC3 – Cập nhật số lượng công việc

Given danh sách công việc

When công việc bị xóa

Then số lượng công việc trên giao diện được cập nhật

MoSCoW: Won’t Have (trong Sprint đầu)
Lý do: Không ảnh hưởng chức năng cốt lõi; có thể thực hiện sau.

5. User Story 5 – Lọc và sắp xếp công việc

User Story:
As a user, I want to filter and sort tasks so that I can quickly find tasks by priority or due date.

Acceptance Criteria (Gherkin)

AC1 – Lọc theo trạng thái

Given danh sách công việc

When người dùng chọn bộ lọc "Hoàn thành" hoặc "Chưa hoàn thành"

Then hệ thống chỉ hiển thị công việc theo trạng thái đã chọn

AC2 – Sắp xếp theo ngày hết hạn

Given danh sách công việc

When người dùng chọn "Sắp xếp theo ngày hết hạn"

Then các công việc được hiển thị theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần hoặc giảm dần

AC3 – Lọc theo mức độ ưu tiên

Given danh sách công việc

When người dùng chọn bộ lọc "Ưu tiên cao"

Then hệ thống chỉ hiển thị các công việc có mức ưu tiên cao

MoSCoW: Could Have
Lý do: Tăng trải nghiệm người dùng, không ảnh hưởng đến chức năng cơ bản.